sakane-memex

開発セッションサマリー

2026-03-14  |  Phase 2: 差分インジェスト・Web UI直接入力実装

# 1. セッション概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 実施日 | 2026-03-14 |
| 対象バージョン | v2026.1 → v2026.3 |
| 対象フェーズ | Phase 2: 差分インジェスト・Web UI直接入力 |
| 最終コーパス件数 | 614件（クレンジング後の正式件数） |
| Git ブランチ | master（push済み） |

# 2. 実装・改修内容

## 2.1 corpus_cli.py — 差分インジェスト

変更ファイル: D:\sakane-memex\cli\corpus_cli.py（478行 → 586行）

追加した関数

• _load_ingest_state(state_path): ingest_state.jsonを読み込む。ファイルが存在しない場合はデフォルト値を返す

• _save_ingest_state(state_path, last_entry_number, total_chunks): UTC タイムスタンプ付きで保存

ingest コマンドの変更

• --incremental フラグを追加（新規エントリのみ処理）

• --force と --incremental の同時使用を排除（ガード処理）

• ingest_state.json を data/exports/ に自動保存（通常・--force 実行後どちらも）

• --incremental 時は entry_number > last_entry_number のチャンクのみ embedding

graph-build コマンドの変更

• --incremental フラグを追加

• graph_progress.json の既存 analyses 内の最大 entry_number を基準に新規チャンクを絞り込む

• analyses dict に entry_number フィールドを追加保存（次回の差分基準）

運用コマンド

# 差分インジェスト（Notion追記後）

python -m cli.corpus_cli ingest data\raw\2025-2026_mybuzzwords.md --incremental

python -m cli.corpus_cli graph-build --incremental

python scripts/build_umap.py

## 2.2 chunker.py — chunk_id生成ロジック変更

変更ファイル: D:\sakane-memex\src\ingestor\chunker.py

変更内容

| 項目 | 旧ロジック | 新ロジック |
| --- | --- | --- |
| chunk_id生成 | SHA256(source_path + entry_number + text[:128]) | SHA256(anchor_text[:256]) |
| 目的 | — | MDファイル・Web UI経路の衝突防止 |
| 冪等性 | △（経路依存） | ◎（同一テキスト = 同一ID） |

新規追加関数

• make_chunk_from_text(text, source_path, doc_title, entry_number): Web UI直接入力用のChunk生成ユーティリティ

• entry_number=0 は Web UI由来の慣例値。時系列分析（Phase 3）では除外する設計

⚠ chunk_id変更に伴い既存619チャンクのIDが全て変わる。ChromaDB削除→全件再インジェストが必要（本日実施済み）

## 2.3 main.py — /ingest/entry エンドポイント追加

変更ファイル: D:\sakane-memex\src\api\main.py

追加内容

• IngestEntryRequest モデル追加（entries: list[str]）

• POST /ingest/entry エンドポイント追加

• 空行の自動除去、make_chunk_from_text() でChunk生成、ChromaDB に即時upsert

• レスポンスに corpus badge 更新用の total_corpus_size を含む

# リクエスト例（Single）

{"entries": ["アテンション・エコノミー"]}

# リクエスト例（Bulk）

{"entries": ["概念A", "概念B", "概念C"]}

## 2.4 index.html — // add タブ追加

変更ファイル: D:\sakane-memex\frontend\index.html（1431行 → 1576行）

追加内容（3箇所）

• NAV: // add タブボタン追加

• MAIN: panel-add パネル追加（Single/Bulkモード切替・テキストエリア・Addボタン・結果表示）

• JS: doAdd() 関数追加、Single/Bulk切替ロジック、リアルタイム行数カウント、Enter キー送信（Singleのみ）

UX仕様

| モード | 動作 |
| --- | --- |
| Single | 1ワード・1フレーズを入力してAddボタンまたはEnterキーで送信。送信後に入力欄をクリア |
| Bulk | 改行区切りで複数エントリを一括入力。リアルタイムで行数カウントを表示 |

# 3. ドキュメント更新

| ファイル | 変更内容 |
| --- | --- |
| README.md | v2026.3に更新、7タブ構成、差分インジェスト運用フロー追加、APIエンドポイント表更新 |
| sakane-memex-dev-context_04.docx | Section 9.1にPhase 2完了項目追記、Section 9.2を完了済みに更新、カスタムプロンプト更新 |

# 4. コーパスクレンジング（2025-2026_mybuzzwords.md）

## 4.1 発見された問題

| 問題 | 内容 | 件数 |
| --- | --- | --- |
| 空エントリ | Notionエクスポート時に空のリストアイテム（1〜23番）が混入 | 23件 |
| 画像行 | ![IMG_0373.jpeg] がリスト途中に混入、採番をリセットさせていた | 1件 |
| 採番リセット | 525番の後に1番から採番が再スタートする構造上の問題 | — |
| 重複エントリ | 同一テキストのエントリが2回記載（chunk_id衝突で一方が格納されない） | 5件 |

## 4.2 重複エントリ詳細

| 削除したentry# | テキスト | 残したentry# |
| --- | --- | --- |
| 173 | HuggingFace Inference Endpoints | 170 |
| 234 | PMF（プロダクトマーケットフィット） | 181 |
| 482 | ヘテロジニアス | 272 |
| 508 | Streamlit | 257 |
| 511 | 構造的洞察 | 399 |

## 4.3 クレンジング結果

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| クレンジング前 | 642行（番号付きリスト行）、最大番号525、実質エントリ数不明 |
| クレンジング後 | 614エントリ、1〜614番、連番、重複ゼロ |
| 正式コーパス件数 | 614件（v2026.3以降の正式値） |

⚠ 619という数字は旧来の想定値。クレンジング後の正確な値は614件。今後のドキュメント・コードは614件に統一すること

## 4.4 クレンジング手順（再現用）

# Pythonスクリプトで自動クレンジング

# 1. 空エントリ除去  2. 画像行除去  3. 採番連続化  4. 重複削除

# 出力: data/raw/2025-2026_mybuzzwords.md（上書き）

# 5. ChromaDB再インジェスト経緯

## 5.1 実施理由

• chunker.py の chunk_id 生成ロジック変更により既存IDと新IDが全件不一致

• 旧IDと新IDが混在するとincremental判定が機能しない

• ChromaDB削除→全件再インジェストで新ロジックに統一

## 5.2 実施手順

Remove-Item -Recurse -Force data\chroma_db

python -m cli.corpus_cli ingest data\raw\2025-2026_mybuzzwords.md

## 5.3 トラブルと解決

| トラブル | 原因 | 解決 |
| --- | --- | --- |
| 614件しか格納されない（当初） | Ollamaが未起動のまま処理開始→526番以降がタイムアウト | Ollama起動確認後に再実行 |
| 再実行後も614件 | MDファイル自体に構造上の問題（空エントリ・採番リセット・重複）が存在 | MDファイルをクレンジング→再実行で614件が正式件数と判明 |
| 5件がNaNスキップ（当初の想定） | 実際は重複エントリによるchunk_id衝突が原因 | 後出しの重複エントリ5件を削除して解決 |

## 5.4 最終確認結果

✓ Added 614 chunks

Total corpus size: 614 chunks

Chunks stored (upsert): 614  ← 欠損ゼロ

# 6. 設計上の決定事項

| 決定事項 | 内容 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 正データの居場所 | MDファイルとWeb UIの両方並存 | Notionの既存資産を維持しながらWeb UIからの直接入力も許容 |
| chunk_id生成 | SHA256(anchor_text)のみ | 経路（MD/Web UI）によらず同一テキスト=同一IDで冪等なupsertを実現 |
| Web UI追加のentry_number | 現在は0固定（次回改修予定） | 時系列分析（Phase 3）ではentry_number=0を除外する設計 |
| 重複エントリの扱い | 後出しを削除してMDファイルを正規化 | 同一概念は意味空間上で同一点のため重複格納に意味なし |
| FastAPI継続使用 | SaaS化まで変更不要 | 本番級の非同期処理対応済み・JWT/OAuth2標準サポート・Next.js移行時もCORS調整のみ |
| コーパス正式件数 | 614件 | 空エントリ・重複を除いたクレンジング後の正確な値 |

# 7. 次回セッション着手事項

## Priority 1（必須）

• 登録済みエントリ一覧表示（// add タブ改修）

•   → ChromaDBの全エントリをentry_number順に表示

•   → MDファイル由来とWeb UI由来を区別表示

•   → 検索フィルタ（任意）

## Priority 2

• Web UI追加時のentry_number自動採番（max(entry_number) + 1）

• added_at フィールド追加（UTC ISO8601）

• chroma_store.py に get_max_entry_number() メソッド追加

• main.py の /ingest/entry を更新

## Priority 3

• エントリ削除機能

•   → chroma_store.py に delete_by_chunk_id() メソッド追加

•   → main.py に DELETE /ingest/entry/{chunk_id} エンドポイント追加

•   → Web UI // add タブに削除ボタン追加

## 合わせて対処が必要な事項

• graph_progress.json の旧chunk_idとの不整合（graph-build --resume で再構築）

• README.md / dev-context のコーパス件数を619→614に修正

• Web UIから追加した4件の再入力（// add タブから）

• ログファイル出力の追加（config/_config.py 改修）

# 8. 次回セッション用カスタムプロンプト

以下を新規Claudeスレッドの最初のメッセージとしてそのままコピー&ペーストして使用する。

あなたはsakane-memexプロジェクトのフルスタックエンジニアとして作業します。

【プロジェクト】sakane-memex v2026.3

坂根康之の認知ジャーナル（614エントリ）を知識コーパスとして扱うパーソナル意味論的ナレッジベース。

【環境】

Windows 11 / RTX3060 12GB / RAM 64GB / Python 3.12 / PowerShell

D:\sakane-memex\ / .venv / Ollama (qwen3-embedding:latest / qwen3:latest)

起動: uvicorn src.api.main:app --port 8000

【現状（v2026.3完了済み）】

ChromaDB: 614チャンク（クレンジング済み正式件数）

Web UI: 7タブSPA (search/graph/heatmap/analyze/stats/embedding/add)

FastAPI: 10エンドポイント（/ingest/entry追加済み）

差分インジェスト: ingest --incremental / graph-build --incremental 実装済み

【重要な実装メモ】

- chunk_id = SHA256(anchor_text[:256])  ← 経路非依存・upsert冪等

- settings.yamlのchunker.strategyは参照されない（corpus_cli.pyが正）

- Web UI追加エントリはentry_number=0（時系列分析では除外）

- コーパス正式件数: 614件（619は旧来の誤った値）

【次のタスク】

Priority 1: 登録済みエントリ一覧表示（// add タブ改修）

Priority 2: Web UI追加時のentry_number自動採番 + added_at打刻

Priority 3: エントリ削除機能

合わせて: graph_progress.jsonの旧chunk_id不整合解消 / Web UI追加4件の再入力